SolMaram

solmaram.com

Технічне завдання на розробку сайту

Версія: 1.1

Статус: Готово до імплементації

# 1. Загальна інформація

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Назва проєкту | SolMaram — інтернет-магазин сублімованих продуктів |
| Домен | solmaram.com |
| Мова (початково) | Українська |
| Майбутні мови | Польська, Португальська, Литовська, Французька, Німецька |
| Тип сайту | E-commerce (інтернет-магазин) |
| Хостинг | Hostinger Business / Cloud Startup |
| CMS | WordPress + WooCommerce |
| Розробка | Claude Code |

# 2. Цілі сайту

- Продавати продукти онлайн 24/7 без участі менеджера

- Пояснювати переваги сублімації та власного виробництва

- Формувати довіру через склад, виробничий процес та відгуки

- Бути готовим до масштабування на ринки ЄС

# 3. Структура сайту

## 3.1 Сторінки першого рівня

| Сторінка | URL | Призначення |
| --- | --- | --- |
| Головна | / | Перше враження, ціннісна пропозиція, CTA |
| Каталог | /shop/ | Всі продукти з фільтрами |
| Овочі | /shop/vegetables/ | Категорія: сублімовані овочі |
| Фрукти та ягоди | /shop/fruits/ | Категорія: фрукти та ягоди |
| Про нас | /about/ | Виробництво, команда, сертифікати |
| Що таке сублімація | /sublimation/ | Освітній контент |
| Блог / Рецепти | /blog/ | SEO-контент, рецепти |
| Контакти | /contacts/ | Форма, адреса, соцмережі |
| Кошик | /cart/ | Перегляд кошика |
| Оформлення замовлення | /checkout/ | Введення даних та оплата |
| Особистий кабінет | /my-account/ | Замовлення, налаштування профілю |

# 4. Функціональні вимоги

## 4.1 Каталог та картка товару

- Картка товару: фото (gallery), назва, ціна, опис, склад, вага/обсяг, сценарії використання

- Фільтри в каталозі: категорія, сценарій використання (снек / кулінарія / готові страви), ціна

- Сортування: популярні, нові, за ціною

## 4.2 Оплата

- LiqPay (картка, Google Pay, Apple Pay)

- Monobank (монобанк-пей)

- Оплата при отриманні (Нова Пошта — накладений платіж)

- Плагін: WooCommerce LiqPay або офіційний модуль LiqPay

## 4.3 Доставка

- Нова Пошта — інтеграція з API: розрахунок вартості, вибір відділення або адресна доставка

- Укрпошта — стандартна доставка

- Безкоштовна доставка від суми X грн (налаштовується адміністратором)

- Відстеження замовлення через особистий кабінет

## 4.4 Особистий кабінет

- Реєстрація та вхід (email + пароль, або Google OAuth)

- Перегляд історії замовлень

- Зміна особистих даних та адреси доставки

- Збережені адреси доставки

## 4.5 Освітній блок — «Що таке сублімація»

- Окрема SEO-сторінка з поясненням методу сублімації

- Порівняльна таблиця: сублімація vs заморожування vs звичайна сушка

- Блок «Як ми виробляємо» з фото/відео виробництва

- Сертифікати якості (PDF або фото)

## 4.6 Відгуки та довіра

- Відгуки покупців на сторінці товару (вбудований WooCommerce Reviews)

- Середній рейтинг у зірочках на картці товару

- Блок «Нас обирають» на головній — лічильники: кількість клієнтів, замовлень, років досвіду

## 4.7 Блог / Рецепти

- WordPress Posts — статті та рецепти

- Категорії: Рецепти, Корисне харчування, Новини SolMaram

- Пов'язані продукти в статті (посилання на товари)

# 5. Технічний стек

| Компонент | Рішення | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| CMS | WordPress 6.x | Найпоширеніша CMS, велика екосистема плагінів |
| E-commerce | WooCommerce | Стандарт для WordPress-магазинів |
| Доставка НП | Nova Poshta WooCommerce | Офіційна інтеграція API |
| Оплата | LiqPay for WooCommerce | Підтримка UAH, Google/Apple Pay |
| Мови | WPML або Polylang | Мультимовний сайт для ЄС |
| SEO | Yoast SEO або Rank Math | Оптимізація для пошукових систем |
| Кешування | LiteSpeed Cache | Вбудовано в Hostinger, прискорює сайт |
| Безпека | Wordfence або iThemes Security | Захист від атак |
| Резервні копії | UpdraftPlus | Автоматичні щоденні бекапи |
| Форми | Contact Form 7 або WPForms | Форма зворотнього зв'язку |
| Аналітика | Google Analytics 4 + GTM | Відстеження поведінки користувачів |

# 6. Дизайн та UX

## 6.1 Загальний стиль

- Стиль: сучасний, чистий, натуральний — відображає природне походження продукту

- Основна кольорова палітра: зелені відтінки (соковита зелень), білий, бежевий

- Акцентний колір: теракотовий або сонячно-жовтий (відображає «Sol» у назві)

- Типографіка: читабельний sans-serif шрифт (Montserrat або Inter)

## 6.2 Головна сторінка — структура блоків

| № | Блок | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hero-секція | Яскраве фото продукту, слоган, кнопка «Перейти до магазину» |
| 2 | Ціннісна пропозиція | 4 іконки: Натуральне, Корисне, Без консервантів, Довге зберігання |
| 3 | Хіт продажів | Топ-4 товари з кнопкою «Купити» |
| 4 | Про сублімацію | Короткий блок + посилання на освітню сторінку |
| 5 | Про нас | 2-3 речення + фото виробництва |
| 6 | Відгуки | Карусель відгуків покупців |
| 7 | Блог/Рецепти | 3 останні статті |
| 8 | Instagram стрічка | Остання 6-8 фото (за наявності акаунту) |

## 6.3 Адаптивність

- Повна адаптивність: desktop, tablet, mobile

- Mobile-first підхід — більшість покупок відбувається з телефону

- Швидке завантаження: Google PageSpeed Score > 85

# 7. Мультимовність (майбутній етап)

Сайт будується одразу з урахуванням майбутнього мультимовного розширення.

| Мова | Ринок | Пріоритет |
| --- | --- | --- |
| Українська (uk) | Україна | Зараз — основна |
| Польська (pl) | Польща | Наступний етап |
| Португальська (pt) | Португалія | Наступний етап |
| Литовська (lt) | Литва | Наступний етап |
| Французька (fr) | Франція | Майбутній етап |
| Німецька (de) | Німеччина | Майбутній етап |

- Використовувати WPML або Polylang з самого початку

- URL структура: /pl/ /pt/ /lt/ тощо

- Окремі мета-теги та SEO для кожної мови

- Валюта: UAH для України, EUR для ЄС (WooCommerce Currency Switcher)

# 8. SEO вимоги

- ЧПУ (людиночитабельні URL): /shop/vegetables/freeze-dried-carrots/

- Мета-теги title та description для кожної сторінки

- Schema markup для товарів (Product, Review, BreadcrumbList)

- Sitemap XML — автоматична генерація

- Robots.txt — правильна конфігурація

- Швидкість сайту — LiteSpeed Cache + оптимізація зображень (WebP)

- Canonical теги для мультимовних версій (hreflang)

# 9. Адміністрування

## 9.1 Що адміністратор може змінювати без розробника

- Додавати, редагувати, видаляти товари

- Змінювати ціни та знижки

- Змінювати поріг безкоштовної доставки

- Публікувати статті та рецепти в блозі

- Переглядати та обробляти замовлення

- Переглядати звіти про продажі

# 10. Безпека та GDPR

- SSL-сертифікат (HTTPS) — безкоштовно від Hostinger

- Політика конфіденційності — окрема сторінка

- Cookie-попередження (необхідно для ЄС-ринків)

- Форма підписки на розсилку — з підтвердженням (double opt-in)

- Захист адмін-панелі: двофакторна аутентифікація

- Регулярні бекапи: щоденно (Hostinger) + UpdraftPlus на хмару

# 11. Аналітика та маркетинг

- Google Analytics 4 — відстеження трафіку та конверсій

- Google Tag Manager — управління тегами

- Facebook Pixel — для таргетованої реклами

- Email-маркетинг: інтеграція з Mailchimp або SendPulse

- Відстеження кошика, що покинули (abandoned cart emails)

# 12. Пріоритетність розробки

Рекомендований порядок розробки — від мінімально робочого магазину до повного функціоналу:

| Фаза | Що розробляється | Результат |
| --- | --- | --- |
| Фаза 1 — MVP | WordPress + WooCommerce, каталог, картка товару, оплата LiqPay, доставка НП, особистий кабінет | Працюючий магазин |
| Фаза 2 — Контент | Сторінка про сублімацію, блог, рецепти, відгуки | SEO та довіра |
| Фаза 3 — Маркетинг | GA4, GTM, Facebook Pixel, email-маркетинг, abandoned cart | Зростання продажів |
| Фаза 4 — ЄС | WPML, переклади, EUR, hreflang, GDPR cookie | Вихід на ЄС |

Документ підготовлено для передачі в Claude Code. Версія 1.1.

SolMaram © 2025 — Натуральні сублімовані продукти